健身软件 ×AR 眼镜融合项目计划书

项目名称：「动境 AR」AI 健身助手 + AR 眼镜融合项目

项目定位：以 “沉浸式 AI 健身 + 实时动作矫正 + 数据可视化” 为核心轻健身场景的下一代健身解决方案，解决传统健身枯燥、动作不规范、数据感知弱等痛点。

实施周期：6 个月（2026.04-2026.09）

核心目标：完成软件 V1.0 与 AR 眼镜适配开发。

一、项目总览

1.1 项目背景

行业痛点：传统健身 APP 依赖手机 / 平板，沉浸感弱、易低头分心；居家健身缺专业指导，动作不规范易致运动损伤；用户 7 日留存率不足 40%，难以长期坚持。

政策与趋势：2026 年 “十五五” 科技创新与健康中国双轮驱动，消费级 AR 硬件成本下降、AI 端侧算力成熟，AR+AI 健身成为行业增长新赛道。

立项契机：团队具备自动化 / 编程技术基础，过往有课程设计 / 项目开发经验，结合 AR 眼镜硬件适配、AI 动作识别技术，快速切入轻量化家庭健身市场。

1.2 核心信息

项目名称	AI x小动助手 + AR 眼镜融合项目

实施周期	6 个月

实施地点	线上（APP/AR 眼镜端）+ 线下（合作健身房体验点）

核心用户	20-40 岁居家健身人群、健身新手、轻度运动爱好者、线下健身房用户

核心价值	解放双手、实时反馈、沉浸体验、个性化定制，提升健身效率与留存率

1.3 项目意义

用户价值：实现 “抬头健身”，动作实时纠正、数据可视化，降低健身门槛，提升运动乐趣与坚持率。

商业价值：构建 “硬件 + 软件 + 服务” 生态，通过订阅制、硬件合作、广告变现实现多元营收。

技术价值：沉淀 AR+AI 健身场景技术方案，为自动化 / 智能硬件领域提供轻量化实践案例。

二、项目目标与考核指标

2.1 总体目标

完成健身软件 V1.0与主流 AR 眼镜型号适配开发，上线有氧、力量、瑜伽等 10 + 场景。

实现核心技术指标：动作识别准确率≥98%、端侧响应延迟≤50ms、AR 界面帧率≥60fps，用户满意度≥4.8/5。

三、可行性分析

3.1 市场与需求分析

市场规模：2026 年中国健身市场规模超 5000 亿元，居家健身占比达 35%

竞争格局：竞品包括 Keep（APP 为主）、Fiture（实物），本项目差异化在于轻量化 AR 适配 + 端侧 AI 实时矫正 + 家庭 / 轻场景适配 + 性价比，兼顾专业性与便携性。

3.2 技术可行性

核心技术栈：

软件端：Android/iOS APP + AR SDK（ARcore/ARKit/Rokid SDK）+ 前端框架（Unity/Flutter）。

AI 层：端侧姿态估计模型（MediaPipe / 自研轻量化模型）+ 运动科学规则库，支持 100 + 动作识别与纠正。

硬件层：适配主流 AR 眼镜（如 Rokid AR Lite、华为 Vision Glass），支持手势 / 头控交互。

技术储备：团队具备自动化编程、算法开发经验，已完成基础动作识别模型测试，识别准确率达 95% 以上；熟悉 AR 眼镜硬件适配流程。

技术难点：复杂光线 / 动作下识别精度、AR 界面眩晕控制、功耗管理；解决方案为多模态数据融合、动态阈值调整、智能功耗管理。

3.3 政策与环境可行性

政策支持：契合 “十五五” 科技创新、健康中国战略，地方政府对智能硬件 / 数字健康项目有补贴与扶持政策。

环境适配：AR 眼镜硬件成本下降（千元级产品普及），5G / 边缘计算网络成熟，保障端云协同体验。

四、实施计划

4.1 总体思路

采用“需求→设计→开发→测试→迭代→上线”闭环流程，优先完成核心功能（动作识别、AR 显示），再逐步拓展场景与运营，确保技术落地与用户体验优先。

4.2 先研发app在进行实物研发

4.2.1 开发期（6 个月）

软件核心开发

2026.03-2026.05用户注册 / 登录、个人中心、健身课程库、数据统计	软件基础功能包

AR 适配与 AI 开发

2026.06-2026.07	AR 眼镜 SDK 集成、动作识别模型训练、实时纠正算法开发	AR 适配包、AI 模型 V1.0

场景与交互开发

2026.07-2026.8	10 + 健身场景搭建、AR 界面设计、手势 / 语音交互开发	场景功能包、交互原型

硬件联调	2026.08-2026.09	与 AR 眼镜 / 健身器材联调、性能优化、功耗控制	联调测试报告、产品内测包

4.2.3 测试期（2 个月）

任务 1：功能测试（负责人：测试）

内容：覆盖所有功能模块，验证动作识别、AR 显示、数据同步等核心流程

输出：功能测试用例、Bug 清单

任务 2：性能与体验测试（负责人：技术 + 测试）

内容：识别准确率、延迟、帧率、功耗、用户眩晕感测试

输出：性能测试报告、用户体验问卷

任务 3：迭代优化（负责人：技术 + 运营）

内容：修复 Bug、优化性能、调整界面交互

输出：产品终版 V1.0

4.2.4 上线推广期（2 个月）

任务 1：全平台上线

内容：提交 APP 至应用商店、AR 眼镜应用市场上架

输出：上线成功证明

任务 2：渠道拓展

内容：对接健身器材品牌、健身房、AR 眼镜厂商合作

输出：合作协议≥5 份

任务 3：用户运营

内容：拉新活动、社群运营、内容运营

输出：用户增长数据、运营报告